# ����������������� ������������ ���������� ������������

Table of Contents

# برنامه‌ی اجرایی — فهرست و ثبت تصمیم‌ها

فاز ۲ · نسخه ۱.۰ · مهر ۱۴۰۵ مخاطب: بنیان‌گذار تک‌نفره. همه‌چیز طوری طراحی شده که کار روزانه‌ی انسانی کمتر از ۴۵ دقیقه باشد و بقیه را پایپ‌لاین‌های خودکار انجام دهند.

## اسناد

| # | سند | محتوا |
| --- | --- | --- |
| 01 | PRD — سند نیازمندی محصول | چشم‌انداز، پرسونا، تمایز، ویژگی‌ها به تفکیک فاز، معیار پذیرش |
| 02 | معماری فنی | پشته، ساختار مخزن، i18n سه‌زبانه، جست‌وجو، پرداخت، زیرساخت، CI/CD |
| 03 | مدل داده | موجودیت‌ها، روابط، فیلدهای چندزبانه، امتیاز کیفیت |
| 04 | پایپ‌لاین‌های خودکار | کارخانه‌ی محتوا، تست و به‌روزرسانی، ترجمه، انتشار، پروموت، پشتیبانی، پایش |
| 05 | درآمد و قیمت‌گذاری | ۶ جریان درآمد، قیمت هر بازار، اقتصاد کردیت، تخفیف و افیلیت |
| 06 | سئو و رشد | معماری URL، سئوی برنامه‌ای، کانال‌های هر بازار، تقویم محتوا |
| 07 | نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای | کار هفته‌به‌هفته، خروجی و معیار «تمام‌شده» هر هفته |
| 08 | SOP و KPI | روتین روزانه/هفتگی/ماهانه، داشبورد، هشدارها |
| 09 | ریسک، حقوقی و انطباق | تحریم و پرداخت، شرایط ارائه‌دهندگان AI، لایسنس محتوا، مالیات |

## تصمیم‌های تأییدشده (Decision Log)

| # | تصمیم | وضعیت | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ۷ پلتفرم مرجع: PromptBase، PromptHero، AIPRM، God of Prompt، LaPrompt، prompts.chat، FlowGPT | ✅ تأیید شد | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D2 | برند و دامنه‌ی جدید (بدون غلط املایی، .com/.ai) با مسیرهای /fa /en /ar؛ ریدایرکت ۳۰۱ از rasa-promt.ir به /fa | ✅ تأیید شد — نام نهایی در هفته‌ی ۰ | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D3 | شروع با فروشگاه تک‌فروشنده (محتوای خودمان + منابع CC0)؛ مارکت‌پلیس سازندگان در فاز ۳ و فقط بعد از رسیدن به معیارهای مشخص | ✅ پیش‌فرض پیشنهادی | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D4 | رابط کاربری: FarsiUI (استایل base-nova) روی Next.js 16 | ✅ تأیید شد | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D5 | ترتیب انتشار: فارسی (هفته‌ی ۱۲) → انگلیسی و عربی (هفته‌ی ۱۴) | ✅ پیش‌فرض پیشنهادی | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D6 | داده‌ی سایت قبلی موجود نیست؛ کالبدشکافی بر پایه‌ی شواهد بیرونی بسته شد | ✅ | ۱۴۰۵/۰۷ |

## قانون‌های طلایی پروژه (برای شرکت یک‌نفره)

- هر کاری که دو بار تکرار شد، خودکار می‌شود. کار دستی سوم ممنوع است.

- هیچ محتوایی بدون تست منتشر نمی‌شود. نشان «تست‌شده» هسته‌ی برند است.

- یک منبع حقیقت: محتوا فقط در پایگاه‌داده؛ سایت، افزونه، API، شبکه‌های اجتماعی همه از آن تغذیه می‌شوند.

- کمترین قطعه‌ی متحرک: هر سرویس جدید باید یک سرویس قبلی را حذف کند یا ۵ ساعت در ماه صرفه‌جویی کند.

- اندازه‌گیری قبل از ساختن: هر ویژگی فاز ۲ و ۳ فقط با داده‌ی فاز قبل باز می‌شود.

# ۰۱ — PRD: سند نیازمندی محصول

## ۱. چشم‌انداز

«پرامپتی که کار می‌کند — تست‌شده، به‌روز، به زبان شما.» اولین کتابخانه و فروشگاه پرامپت حرفه‌ای سه‌زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی) که هر پرامپت را روی مدل‌های هدف تست می‌کند، با آمدن مدل جدید به‌روز می‌کند، و اجازه می‌دهد کاربر پرامپت را داخل سایت اجرا کند.

## ۲. موقعیت‌یابی و تمایز

| رقیب‌ها چه می‌فروشند | ما چه می‌فروشیم |
| --- | --- |
| متن پرامپت (فایل/PDF) | نتیجه: پرامپت + نمونه‌خروجی واقعی + فرم متغیر + اجرا |
| «بهترین پرامپت‌ها» بدون مدرک | نشان «✓ تست‌شده روی [مدل] · [تاریخ] · امتیاز ۸۷» |
| یک‌بار فروش، بدون پشتیبانی | به‌روزرسانی رایگان با هر نسل جدید مدل |
| فقط یک زبان | سه زبان بومی‌سازی‌شده (نه ترجمه‌ی ماشینی خام) |
| فقط سایت | سایت + افزونه‌ی مرورگر + ربات تلگرام + API/MCP |

## ۳. پرسوناها

| پرسونا | بازار | نیاز | چه می‌خرد |
| --- | --- | --- | --- |
| سارا — فریلنسر تولید محتوا | FA | سرعت تولید پست و کپشن اینستاگرام | باندل مارکتینگ + اشتراک ماهانه |
| امید — صاحب کسب‌وکار کوچک | FA | فروش بیشتر بدون استخدام | پک «فروشگاه آنلاین»، پرامپت تبلیغات |
| خالد — مدیر بازاریابی در دبی/ریاض | AR | محتوای عربی باکیفیت برای مدل‌هایی که عربی ضعیف می‌نویسند | پلن تیمی، پرامپت‌های عربی تست‌شده |
| نورا — طراح گرافیک | AR/EN | پرامپت تصویر با سبک ثابت | پرامپت‌های Midjourney/Flux تکی |
| Alex — توسعه‌دهنده / Indie hacker | EN | پرامپت کدنویسی و ایجنت، دسترسی برنامه‌نویسی | Pro سالانه، API/MCP |
| مدرس هوش مصنوعی | FA/AR | محتوای آموزشی و درآمد جانبی | افیلیت ۳۰٪، بعدها فروشنده |

## ۴. ویژگی‌ها به تفکیک فاز

### فاز ۱ — MVP (هفته ۱ تا ۱۲، انتشار فارسی)

| کد | ویژگی | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- |
| F-01 | سایت سه‌زبانه با RTL/LTR کامل | هر صفحه در /fa /en /ar با dir و فونت درست؛ تست Playwright برای هر سه |
| F-02 | کتابخانه‌ی رایگان | ≥ ۱۵۰۰ پرامپت در هر زبان، هرکدام URL سئوشده |
| F-03 | صفحه‌ی پرامپت | نمونه‌خروجی، مدل‌های تست‌شده، امتیاز کیفیت، نسخه، تاریخ تست، دکمه‌ی کپی/«باز کردن در ChatGPT/Claude/Gemini» |
| F-04 | پرامپت با متغیر | فرم خودکار از روی {{متغیر}}ها؛ خروجی پرامپت نهایی آماده‌ی کپی |
| F-05 | جست‌وجوی ترکیبی | کلیدواژه + معنایی؛ نرمال‌سازی فارسی/عربی؛ پاسخ < ۳۰۰ms |
| F-06 | فیلتر چندمحوره | مدل × نوع خروجی × کاربرد × صنعت × سطح × رایگان/پولی |
| F-07 | فروش تکی و باندل | سبد، کوپن، پرداخت داخلی (تومان)، تحویل آنی در «کتابخانه‌ی من» |
| F-08 | حساب کاربری | ورود با OTP پیامکی (FA) و ایمیل/گوگل (EN/AR)، تاریخچه‌ی خرید، علاقه‌مندی، فاکتور |
| F-09 | موتور تست و امتیاز کیفیت | تست خودکار هر پرامپت پولی قبل از انتشار؛ Quality Score |
| F-10 | پنل مدیریت | مدیریت پرامپت/باندل/قیمت/سفارش/کاربر؛ صف تأیید |
| F-11 | سئوی پایه | sitemap چندزبانه، hreflang، schema.org (Product, HowTo, FAQ, BreadcrumbList) |
| F-12 | تحلیل و پایش | قیف خرید، خطاها، آپتایم؛ داشبورد KPI |

### فاز ۲ — رشد (هفته ۹ تا ۱۶، انتشار EN/AR)

| کد | ویژگی |
| --- | --- |
| F-13 | اشتراک ماهانه/سالانه + مادام‌العمر |
| F-14 | اجرای پرامپت در سایت با کردیت (Playground) |
| F-15 | درگاه بین‌المللی (Merchant of Record) و قیمت منطقه‌ای |
| F-16 | افیلیت و کد معرف |
| F-17 | ربات تلگرام (پرامپت روز، جست‌وجو، خرید) |
| F-18 | افزونه‌ی کروم (MVP): جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini |
| F-19 | خبرنامه‌ی خودکار سه‌زبانه |
| F-20 | آکادمی: مقالات و دوره‌ی کوتاه |

### فاز ۳ — پلتفرم (ماه ۵ تا ۹، مشروط به KPI)

| کد | ویژگی | شرط باز شدن |
| --- | --- | --- |
| F-21 | مارکت‌پلیس سازندگان (کمیسیون پلکانی) | ≥ ۲۰۰۰ کاربر فعال ماهانه‌ی خریدار یا ≥ ۵۰ درخواست فروشنده |
| F-22 | Bounty / سفارش پرامپت | ≥ ۳۰ درخواست «پیدا نکردم» در ماه |
| F-23 | پلن تیمی (چندکاربره، فضای مشترک) | ≥ ۱۰ درخواست B2B |
| F-24 | API عمومی + سرور MCP | ≥ ۲۰۰ مشترک Pro انگلیسی |
| F-25 | اپ موبایل (PWA → کافه‌بازار/استور) | سهم موبایل > ۷۰٪ و نرخ بازگشت پایین در وب |

## ۵. خارج از محدوده (عمداً)

- شبکه‌ی اجتماعی کامل (فالو، فید، چت کاربران) — جامعه‌ی ما در تلگرام/دیسکورد است.

- کاراکتر/نقش‌آفرینی سرگرمی (درس FlowGPT).

- تولید ویدیو داخل سایت در فاز ۱ و ۲ (هزینه‌ی بالا).

## ۶. سیاست محتوا (از روز اول)

- ممنوع: محتوای جنسی، خشونت، دور زدن محدودیت‌های مدل‌ها (jailbreak)، جعل هویت، محتوای سیاسی-تبلیغاتی، پرامپت‌های فریب/فیشینگ.

- هر پرامپت از فیلتر خودکار سیاست محتوا عبور می‌کند؛ موارد مرزی به صف تأیید انسانی می‌روند.

## ۷. اهداف قابل اندازه‌گیری (فرضیه‌ها — در هفته‌ی ۱۶ بازبینی می‌شوند)

| شاخص | پایان ماه ۴ | پایان ماه ۹ |
| --- | --- | --- |
| پرامپت ایندکس‌شده (هر زبان) | ۱,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| بازدید ارگانیک ماهانه (کل) | ۱۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| نرخ تبدیل بازدید → خرید | ۰٫۸٪ | ۱٫۵٪ |
| مشترک فعال | ۵۰ | ۴۰۰ |
| ساعت کار دستی هفتگی بنیان‌گذار (عملیات) | < ۸ | < ۵ |

# ۰۲ — معماری فنی

اصل راهنما: کمترین سرویس، بیشترین خودکارسازی. یک مخزن، یک اپ Next.js که هم سایت است هم پنل مدیریت هم صف کارها، یک پایگاه‌داده‌ی PostgreSQL.

## ۱. پشته‌ی فناوری

| لایه | انتخاب | چرا |
| --- | --- | --- |
| فرانت و بک‌اند | Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript | همان پشته‌ی FarsiUI؛ SSR/ISR برای سئو |
| رابط کاربری | FarsiUI (base-nova) + Tailwind 4 | ۶۴ کامپوننت و ۴۸۰ بلاک RTL؛ تقویم شمسی؛ ارقام فارسی |
| CMS و پنل مدیریت | Payload CMS 3 (داخل همان اپ Next) | پنل ادمین آماده، محلی‌سازی فیلدبه‌فیلد fa/en/ar، احراز هویت، دسترسی‌ها، صف کار داخلی (Jobs Queue) — بدون نوشتن پنل از صفر |
| پایگاه‌داده | PostgreSQL 16+ با pgvector و pg_trgm | یک DB برای داده، جست‌وجوی متنی، فازی و معنایی |
| i18n | next-intl برای رابط + محلی‌سازی Payload برای محتوا | مسیرهای /fa /en /ar، تشخیص زبان، hreflang |
| صف و زمان‌بندی | Payload Jobs Queue (cron داخلی)؛ در صورت رشد → Trigger.dev خودمیزبان | کار پس‌زمینه بدون سرویس جدا |
| هوش مصنوعی | لایه‌ی AI Router داخلی (packages/ai) با چند ارائه‌دهنده | تعویض مدل بدون تغییر کد؛ انطباق با شرایط هر ارائه‌دهنده (سند ۰۹) |
| فایل و تصویر | ذخیره‌ساز S3-سازگار (Cloudflare R2 یا معادل) + next/image | نمونه‌خروجی‌ها، کاور، فاکتور |
| ایمیل | Resend یا Postmark (EN/AR) | ایمیل تراکنشی و خبرنامه |
| پیامک | ارائه‌دهنده‌ی داخلی (کاوه‌نگار / SMS.ir) | OTP و اطلاع‌رسانی فارسی |
| تحلیل | Umami یا Plausible (خودمیزبان) + PostHog برای قیف | بدون کوکی سنگین؛ قیف و فیچرفلگ |
| خطا و آپتایم | Sentry + Uptime Kuma | هشدار به تلگرام |
| شبکه‌های اجتماعی | Postiz (متن‌باز، خودمیزبان) یا Buffer | زمان‌بندی خودکار پست در سه زبان |
| افزونه | WXT (فریم‌ورک افزونه‌ی چندمرورگری) | کروم/فایرفاکس/اج با یک کد |

## ۲. ساختار مخزن (Monorepo با pnpm + Turborepo)

prompt-market/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # Next.js + Payload (سایت، پنل، API، Jobs)
│  │  ├─ app/[locale]/     # صفحات عمومی fa/en/ar
│  │  ├─ app/(payload)/    # پنل مدیریت
│  │  ├─ collections/      # تعریف مدل داده‌ی Payload (سند ۰۳)
│  │  ├─ jobs/             # پایپ‌لاین‌ها (سند ۰۴)
│  │  └─ components/ui/    # کامپوننت‌های FarsiUI (کپی‌شده با CLI)
│  ├─ extension/           # افزونه‌ی مرورگر (WXT)
│  └─ telegram-bot/        # ربات (grammY) — سبک، همان DB از طریق API
├─ packages/
│  ├─ ai/                  # AI Router، قالب‌های سیستم، داور (judge)، شمارش هزینه
│  ├─ search/              # نرمال‌سازی fa/ar، رتبه‌بندی ترکیبی
│  ├─ pricing/             # قیمت منطقه‌ای، گرد کردن روانی، شاخص‌گذاری تومان
│  ├─ i18n/                # پیام‌های رابط سه‌زبانه + تست کامل بودن ترجمه
│  └─ config/              # eslint, tsconfig, prettier
├─ infra/                  # docker-compose، پیکربندی Coolify، پشتیبان‌گیری
├─ docs/                   # همین اسناد
└─ .github/workflows/      # CI/CD و cron

## ۳. سه‌زبانه و جهت‌ها

| مورد | fa | ar | en |
| --- | --- | --- | --- |
| dir | rtl | rtl | ltr |
| فونت | Vazirmatn (متن) / Estedad (تیتر) | Noto Naskh Arabic یا Markazi (متن) / Noto Kufi Arabic (تیتر) | Geist / Inter |
| ارقام | فارسی (۱۲۳) | قابل‌انتخاب: عربی-هندی (١٢٣) یا لاتین — پیش‌فرض لاتین برای خلیج | لاتین |
| تقویم | شمسی (day-picker-persian) | میلادی (+ هجری در تاریخ‌های نمایشی) | میلادی |
| واحد پول | تومان | USD (نمایش تقریبی AED/SAR) | USD |
| ورود | OTP پیامکی | ایمیل + گوگل | ایمیل + گوگل |

پیاده‌سازی: - app/[locale]/layout.tsx مقدار lang و dir روی <html> و DirectionProvider از FarsiUI را تنظیم می‌کند. - همه‌ی کلاس‌ها منطقی (ms-*, pe-*, start-*) — هیچ left/right فیزیکی (قانون lint). - تست CI: هر کلید پیام باید در هر سه زبان وجود داشته باشد؛ اسکرین‌شات Playwright از صفحات کلیدی در سه زبان.

## ۴. جست‌وجو

نرمال‌سازی (packages/search) قبل از ایندکس و قبل از کوئری: - فارسی: ي→ی، ك→ک، حذف اعراب و تطویل (ـ)، یکسان‌سازی نیم‌فاصله، ارقام فارسی/عربی → لاتین. - عربی: أ إ آ → ا، ة → ه (فقط در ایندکس کمکی)، ى → ي، حذف تشکیل.

رتبه‌بندی ترکیبی:

score = 0.45 · text_rank      (ts_rank + شباهت pg_trgm برای غلط تایپی)
      + 0.35 · vector_sim     (pgvector، embedding چندزبانه)
      + 0.20 · quality_score  (سند ۰۳)
      × locale_boost          (۱٫۲ اگر زبان محتوا = زبان کاربر)

- embedding چندزبانه یعنی جست‌وجوی فارسی، پرامپت عربی/انگلیسی مرتبط را هم پیدا می‌کند.

- هر جست‌وجوی بدون نتیجه ثبت می‌شود → ورودی «کارخانه‌ی محتوا» (سند ۰۴).

- آستانه‌ی مهاجرت: اگر کاتالوگ > ۲۰۰ هزار رکورد یا p95 > ۳۰۰ms شد، Meilisearch اضافه می‌شود.

## ۵. پرداخت

| بازار | روش | نکته |
| --- | --- | --- |
| FA | زرین‌پال (اصلی) + زیبال (پشتیبان) | نیاز به اینماد و ثبت کسب‌وکار؛ اگر درگاه درخواست از IP خارج را رد کرد، یک سرویس کوچک callback روی سرور داخلی (مثلاً لیارا) |
| EN | Paddle یا Lemon Squeezy (Merchant of Record) | MoR مالیات/VAT را خودش حساب می‌کند؛ نیاز به نهاد حقوقی مجاز (سند ۰۹) |
| AR (خلیج) | MoR بالا؛ در صورت نیاز بومی‌تر: Tap Payments / PayTabs | پرداخت با Mada، Apple Pay، KNET |

یک جدول payments با فیلد provider؛ هر درگاه یک adapter با رابط یکسان (createCheckout, verify, refund, webhook).

## ۶. زیرساخت و استقرار

کاربران ─▶ Cloudflare (CDN, WAF, DNS)
                              │
                     ┌────────┴─────────┐
                     ▼                  ▼
           VPS اصلی (Coolify)      سرور کوچک داخلی (اختیاری)
           ├─ web (Next+Payload)   └─ callback درگاه‌های ایرانی
           ├─ PostgreSQL + pgvector
           ├─ Umami، Uptime Kuma، Postiz
           └─ telegram-bot
                     │
               پشتیبان‌گیری روزانه ─▶ R2 (رمزنگاری‌شده، ۳۰ روز)

- Coolify (PaaS خودمیزبان) استقرار با push، SSL، پشتیبان و لاگ را بدون دانش DevOps فراهم می‌کند.

- منابع شروع: یک VPS با ۴ vCPU / ۸GB RAM کافی است.

- محیط‌ها: preview (هر PR) → staging → production (با تگ).

- نکته‌ی مهم: Next.js 16 + Payload 3 را در هفته‌ی ۱ با یک نمونه‌ی حداقلی تأیید کنید؛ اگر ناسازگاری بود، Next.js 15 با FarsiUI هم کار می‌کند.

## ۷. CI/CD (GitHub Actions)

| Workflow | تریگر | کار |
| --- | --- | --- |
| ci.yml | هر PR | lint، typecheck، تست واحد، کامل بودن ترجمه، build |
| e2e.yml | هر PR | Playwright: خرید کامل در fa، ورود، جست‌وجو؛ اسکرین‌شات سه زبان |
| deploy.yml | push به main / تگ | استقرار staging / production از طریق webhook کولیفای |
| nightly.yml | cron شبانه | اجرای پایپ‌لاین‌هایی که نیاز به GitHub دارند (همگام‌سازی CC0)، گزارش وابستگی‌ها |
| lighthouse.yml | هفتگی | Core Web Vitals سه زبان؛ شکست اگر LCP > ۲٫۵s |

## ۸. امنیت

- محتوای پرامپت پولی هرگز در HTML عمومی، JSON صفحه یا API بدون احراز هویت نمی‌آید (فقط پیش‌نمایش ناقص).

- واترمارک نامرئی متن (کاراکترهای عرض‌صفر با شناسه‌ی خریدار) برای ردیابی نشت.

- محدودیت نرخ (rate limit) روی جست‌وجو، OTP و اجرا؛ Turnstile روی فرم‌ها.

- اسرار در متغیرهای محیطی Coolify؛ هیچ کلیدی در مخزن.

- تأیید امضای webhook همه‌ی درگاه‌ها؛ idempotency روی سفارش.

# ۰۳ — مدل داده

پیاده‌سازی: Collectionهای Payload روی PostgreSQL. فیلدهای علامت‌دار 🌐 محلی‌شده هستند (یک مقدار برای هر زبان fa/en/ar).

## ۱. نمودار موجودیت‌ها

Category ─┐                    ┌─ ModelFamily ─ AIModel
Tag ──────┼─< Prompt >─────────┤
Source ───┘     │  │           └─ TestRun >─ TestResult
                │  └─< PromptVersion
                ├─< Example (نمونه‌خروجی)
                ├─< Review
                └─< BundleItem >─ Bundle
User ─< Order >─ OrderItem ─> (Prompt | Bundle | Plan | CreditPack)
User ─< Subscription >─ Plan
User ─< CreditLedger
User ─< Entitlement (چه چیزی را مالک است)
User ─< RunLog (اجرای پرامپت در سایت)
SearchLog · DemandSignal · Coupon · Affiliate · Payout · Job · AuditLog

## ۲. موجودیت‌های اصلی

### Prompt

| فیلد | نوع | توضیح |
| --- | --- | --- |
| id, slug 🌐 |  | slug جدا برای هر زبان (سئو) |
| title 🌐, summary 🌐, description 🌐 | text/richText |  |
| tier | enum: free, pro, premium | رایگان / در اشتراک / فوق‌حرفه‌ای |
| outputType | enum: text, image, video, audio, code, automation |  |
| categories, tags | relation |  |
| industries | relation |  |
| level | enum: beginner, pro, expert |  |
| targetModels | relation → ModelFamily | مدل‌هایی که برای آن نوشته شده |
| currentVersion | relation → PromptVersion |  |
| qualityScore | number 0–100 | محاسبه‌ی خودکار (بند ۳) |
| status | enum: draft, testing, review, published, needs_update, archived |  |
| source | relation → Source | منشأ و لایسنس |
| priceBaseUsd | number | فقط برای فروش تکی |
| stats | json | views, copies, runs, sales, refunds |
| seo 🌐 | group | metaTitle, metaDescription, ogImage |
| embedding | vector(1024) | برای جست‌وجوی معنایی (ستون pgvector با migration) |
| publishedAt, lastTestedAt | date |  |

### PromptVersion

| فیلد | توضیح |
| --- | --- |
| prompt, semver (1.3.0) |  |
| body 🌐 | متن پرامپت با متغیرها: {{product_name}} |
| variables | آرایه: name, label 🌐, type (text/select/number), options, default, required |
| systemPrompt 🌐 | اختیاری |
| changelog 🌐 | چه چیزی عوض شد |
| createdBy | ai_pipeline / admin / creator |

### AIModel / ModelFamily

family (GPT, Claude, Gemini, Llama, Midjourney, Flux, Sora…)، modelId، provider، releasedAt، isActiveForTesting، costPerRun. افزودن یک مدل فعال جدید = تریگر خودکار «جاروی به‌روزرسانی» (سند ۰۴، پایپ‌لاین P3).

### TestRun / TestResult

| فیلد | توضیح |
| --- | --- |
| promptVersion, model, locale |  |
| inputs | مقادیر متغیرها برای این تست (۳ مجموعه‌ی نمونه) |
| output | خروجی خام (متن یا لینک تصویر) |
| judgeScores | json: relevance, completeness, format, language_quality, safety (۰–۱۰) |
| passed | boolean |
| costUsd |  |

### Source

type (in_house_ai, in_house_manual, cc0_import, creator, bounty)، url، license (CC0, proprietary, CC-BY…)، attribution، importedAt، externalId (برای جلوگیری از واردات تکراری).

### Bundle

title 🌐، items، priceBaseUsd، anchorPriceUsd (قیمت خط‌خورده)، coverImage، isLifetimeIncluded.

### Plan (اشتراک)

code (pro_monthly, pro_yearly, lifetime, team)، interval، prices (به تفکیک بازار)، monthlyCredits، features 🌐.

### CreditLedger

دفتر دوطرفه: user، delta (+/−)، reason (subscription_grant, purchase, run, refund, bonus)، balanceAfter، refId. موجودی = مجموع؛ هرگز یک فیلد «balance» قابل‌ویرایش نداریم.

### Entitlement

user، kind (prompt, bundle, all_pro, all_premium)، refId، expiresAt (null = دائمی)، source (order/subscription). همه‌ی کنترل دسترسی فقط از این جدول.

### Order / OrderItem / Payment

market (IR, GLOBAL, GCC)، currency، amount، provider، providerRef، status، couponCode، affiliate، invoiceNumber.

### SearchLog / DemandSignal

- SearchLog: query، locale، resultsCount، clickedPromptId.

- DemandSignal: کلیدواژه/نیاز تجمیع‌شده با score (تعداد × روند)، source (zero_result_search, gsc_query, competitor_gap, user_request)، status (new, queued, fulfilled).

## ۳. امتیاز کیفیت (Quality Score)

QS = 100 × ( 0.35·T + 0.20·R + 0.20·C + 0.10·F + 0.10·E − 0.05·P )

| مؤلفه | تعریف | مقیاس ۰–۱ |
| --- | --- | --- |
| T تست | میانگین امتیاز داور روی همه‌ی مدل‌های هدف × نرخ قبولی |  |
| R رضایت | میانگین بیزی امتیاز کاربران: (v·r + m·c)/(v+m) با m=10، c = میانگین کل | r/5 |
| C تبدیل | نرخ بازدید→خرید (یا کپی برای رایگان) نسبت به صدک ۹۵ هم‌دسته | min(1, x/p95) |
| F تازگی | exp(−days_since_last_test / 90) |  |
| E تعامل | کپی + اجرا + ذخیره، نرمال‌شده‌ی لگاریتمی در دسته |  |
| P جریمه | نرخ بازگشت وجه + گزارش خرابی |  |

- پرامپت تازه (داده‌ی رفتاری کم) با T و F شروع می‌کند و C/E مقدار پیش‌فرض میانه‌ی دسته را می‌گیرند (cold start).

- محاسبه‌ی مجدد: شبانه برای همه، فوری بعد از هر تست/نظر.

- نمایش عمومی: نشان «امتیاز ۸۷» + تفکیک «تست ۹۲ · رضایت ۴٫۶ از ۵».

## ۴. طبقه‌بندی (Taxonomy) اولیه

| محور | مقادیر نمونه |
| --- | --- |
| مدل | ChatGPT · Claude · Gemini · DeepSeek · Llama · Midjourney · Flux · Stable Diffusion · DALL·E/GPT-Image · Sora · Kling · Suno |
| نوع خروجی | متن · تصویر · ویدیو · صدا/موسیقی · کد · اتوماسیون (n8n/Make) · ایجنت |
| کاربرد | تولید محتوا · کپی‌رایتینگ و تبلیغات · سئو · فروش و ایمیل · شبکه‌های اجتماعی · آموزش · برنامه‌نویسی · تحلیل داده · حقوقی · منابع انسانی · طراحی لوگو و برند · عکاسی محصول · بهره‌وری شخصی |
| صنعت | فروشگاه آنلاین · املاک · رستوران · سلامت و زیبایی · آموزش · گردشگری · مالی · فناوری |
| سطح | مبتدی · حرفه‌ای · فوق‌حرفه‌ای |

برچسب‌ها 🌐 محلی‌شده‌اند و هر برچسب صفحه‌ی فرود سئوی خودش را دارد.

# ۰۴ — پایپ‌لاین‌های تمام‌خودکار

این سند قلب «شرکت یک‌نفره» است. هر پایپ‌لاین: تریگر → مراحل → نقطه‌ی دخالت انسانی (اگر هست) → خروجی → هشدار شکست. پیاده‌سازی: Jobهای Payload در apps/web/jobs/ + لایه‌ی packages/ai.

## نمای کلی

سیگنال تقاضا ─▶ P1 کارخانه‌ی محتوا ─▶ P2 تست و امتیاز ─▶ P4 بومی‌سازی ─▶ P5 انتشار ─▶ P6 پروموت
      ▲              ▲                        │                                   │
      │         P0 واردات CC0                 ▼                                   ▼
  P9 گزارش ◀──── P8 پایش ◀──── P7 پشتیبانی ◀── P3 جاروی به‌روزرسانی (مدل جدید)   خرید/اجرا

| کد | پایپ‌لاین | تریگر | دخالت انسانی |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | واردات منابع باز (CC0) | هفتگی | ندارد |
| P1 | کارخانه‌ی محتوا (تولید پرامپت جدید) | روزانه از صف تقاضا | ندارد (فقط موارد مرزی) |
| P2 | تست، داوری و امتیاز کیفیت | هر نسخه‌ی جدید | فقط پرامپت‌های premium با اطمینان پایین |
| P3 | جاروی به‌روزرسانی مدل | افزودن مدل جدید / ماهانه | تأیید دسته‌جمعی |
| P4 | بومی‌سازی سه‌زبانه | بعد از قبولی P2 | نمونه‌برداری ۵٪ |
| P5 | انتشار و سئو | بعد از P4 | ندارد |
| P6 | پروموت چندکاناله | بعد از P5 + زمان‌بندی | ندارد |
| P7 | پشتیبانی و بازگشت وجه | پیام کاربر / درخواست | فقط موارد ارجاع‌شده |
| P8 | پایش و هشدار | پیوسته | فقط هشدار قرمز |
| P9 | گزارش و قیمت‌گذاری پویا | روزانه/هفتگی/ماهانه | خواندن گزارش هفتگی |

## P0 — واردات منابع باز

- همگام‌سازی مخزن‌های CC0 یا لایسنس سازگار (مثل prompts.chat / awesome-chatgpt-prompts) از گیت‌هاب.

- بررسی لایسنس هر منبع (فهرست سفید لایسنس‌ها در کد؛ هر چیز دیگر رد).

- حذف تکراری‌ها با externalId + شباهت embedding > ۰٫۹۲.

- دسته‌بندی و برچسب‌گذاری خودکار با مدل ارزان (خروجی ساختاریافته‌ی JSON مطابق taxonomy).

- ورود به‌عنوان tier=free، status=testing → P2 (تست سبک).

- ثبت Source با لینک و attribution.

ممنوع: کپی محتوای پولی رقبا یا خراش‌دادن (scraping) سایت‌های دارای حق نشر.

## P1 — کارخانه‌ی محتوا

ورودی: DemandSignalهای با بیشترین امتیاز (جست‌وجوی بی‌نتیجه، کوئری‌های Search Console، شکاف دسته‌ها، درخواست کاربران).

- برنامه‌ریز: برای هر سیگنال، مشخص می‌کند: نوع خروجی، مدل هدف، پرسونا، سطح، تعداد متغیر.

- نویسنده (مدل قوی): پرامپت با ساختار استاندارد می‌نویسد: نقش → زمینه → وظیفه → متغیرها → قیود → قالب خروجی → مثال → معیار توقف.

- منتقد: نسخه‌ی اول را با چک‌لیست نقد می‌کند (ابهام، قیود ناقص، طول، ایمنی) → بازنویسی (حداکثر ۲ دور).

- فیلتر سیاست محتوا (سند ۰۱ بند ۶).

- ساخت ۳ مجموعه ورودی نمونه برای متغیرها (برای تست P2 و نمونه‌خروجی صفحه).

- خروجی: Prompt(status=testing) + PromptVersion 1.0.0 → P2.

ظرفیت: ۲۰ تا ۵۰ پرامپت در روز، بدون دخالت.

## P2 — تست، داوری، امتیاز

- برای هر targetModel فعال و هر ۳ مجموعه ورودی: اجرای پرامپت و ذخیره‌ی خروجی (TestRun).

- داور (LLM-as-judge) با روبریک ثابت امتیاز می‌دهد: ارتباط، کامل بودن، رعایت قالب، کیفیت زبان (جدا برای fa/ar/en)، ایمنی.

  - برای تصویر: داور چندوجهی (vision) + معیار ثبات سبک بین ۳ اجرا.

- قانون قبولی: میانگین ≥ ۷٫۵ و هیچ معیار < ۶ و ایمنی = قبول.

- رد → برگشت به P1 با بازخورد داور (حداکثر ۲ بار، سپس آرشیو).

- قبول → محاسبه‌ی qualityScore، انتخاب بهترین خروجی‌ها به‌عنوان Example.

- صف انسانی فقط وقتی: tier=premium و (اختلاف داورها > ۲ امتیاز یا امتیاز بین ۷٫۵ و ۸).

کالیبراسیون داور: ماهانه ۲۰ نمونه را خودتان امتیاز دهید و همبستگی با داور را بسنجید؛ اگر < ۰٫۷ شد روبریک اصلاح شود.

## P3 — جاروی به‌روزرسانی (هسته‌ی وعده‌ی «همیشه به‌روز»)

تریگر: افزودن AIModel فعال جدید، یا cron ماهانه. 1. انتخاب پرامپت‌های آن خانواده‌ی مدل، به ترتیب فروش. 2. اجرای مجدد P2 روی مدل جدید. 3. اگر امتیاز افت > ۱ کرد → status=needs_update → P1 در «حالت بازنویسی» با خروجی‌های شکست‌خورده به‌عنوان ورودی. 4. نسخه‌ی جدید فقط اگر امتیاز بهتر از نسخه‌ی قبل باشد منتشر می‌شود (semver minor/major). 5. اطلاع‌رسانی به خریداران: «نسخه‌ی ۱٫۳ برای [مدل جدید] آماده است» (ایمیل/پیامک/درون‌سایت) — بازگشت کاربر و فرصت فروش باندل. 6. نشان «✓ تست‌شده روی [مدل] · [تاریخ]» خودکار به‌روز می‌شود.

## P4 — بومی‌سازی سه‌زبانه

- زبان مبدأ هر پرامپت ثبت می‌شود (هر زبانی می‌تواند مبدأ باشد).

- بومی‌سازی، نه ترجمه: مثال‌ها، نام‌ها، واحد پول، مناسبت‌ها و لحن برای هر بازار عوض می‌شود (مثلاً «نوروز» ↔ «رمضان/عید» ↔ «Black Friday»).

- متغیرها و ساختار حفظ می‌شود (تست خودکار: همان مجموعه‌ی {{...}}).

- تست برگشتی: نسخه‌ی بومی‌شده دوباره از P2 (با داور زبان مقصد) عبور می‌کند.

- نمونه‌برداری ۵٪ برای بازبینی انسانی (عربی: در صورت امکان یک بازبین عربی‌زبان پاره‌وقت/پروژه‌ای ماهانه).

- slug، عنوان و توضیح سئو برای هر زبان جداگانه تولید می‌شود.

## P5 — انتشار و سئو

- تغییر وضعیت به published؛ revalidate صفحه‌ها (ISR).

- به‌روزرسانی sitemap، پینگ IndexNow، ثبت در Search Console API (برای صفحات مهم).

- ساخت خودکار تصویر OG (قالب برند + نمونه‌خروجی + نام مدل) برای هر زبان.

- لینک‌سازی داخلی: افزودن به صفحات دسته/برچسب/«پرامپت‌های مشابه» (بر پایه‌ی embedding).

- اگر پرامپت به باندلی مرتبط است → پیشنهاد افزودن به باندل در گزارش هفتگی.

## P6 — پروموت چندکاناله

برای هر پرامپت منتشرشده (یا هر روز، برترین‌ها): | کانال | فرمت خودکار | زبان | |—|—|—| | تلگرام (کانال + ربات) | «پرامپت روز» + تصویر + لینک | fa، ar | | اینستاگرام / تیک‌تاک | کاروسل «قبل/بعد» یا ریلز با قالب ثابت (تولید تصویر خودکار، ویدیو از قالب) | fa، ar | | X (توییتر) | رشته‌توییت ۳–۵ تایی + تصویر | en، ar | | Pinterest | پین برای پرامپت‌های تصویری | en | | LinkedIn | پرامپت‌های B2B | en | | خبرنامه | خلاصه‌ی هفتگی شخصی‌سازی‌شده بر اساس علاقه | هر سه | - زمان‌بندی از طریق Postiz با بهترین ساعت هر بازار. - UTM خودکار روی همه‌ی لینک‌ها → P9 بازده هر کانال را می‌سنجد و سهم کانال‌ها را ماهانه تنظیم می‌کند.

## P7 — پشتیبانی و بازگشت وجه

- همه‌ی پیام‌ها (ایمیل، تلگرام، فرم سایت) به یک صندوق.

- دستیار پشتیبانی با RAG روی FAQ، سیاست‌ها و داده‌ی سفارش همان کاربر پاسخ پیش‌نویس می‌دهد:

  - دسته‌های امن (رمز/ورود، دانلود، «پرامپت کجاست»، فاکتور) → ارسال خودکار.

  - بقیه → صف شما با پاسخ پیش‌نویس (تأیید یک‌کلیکی).

- قانون خودکار بازگشت وجه: ظرف ۷ روز، اگر کمتر از ۳ پرامپت کپی/اجرا شده یا گزارش خرابی تأییدشده → بازپرداخت یا کردیت خودکار. بقیه → صف انسانی.

- هر «گزارش خرابی» پرامپت → P2 فوری روی آن پرامپت.

## P8 — پایش و هشدار

| رویداد | سطح | کانال |
| --- | --- | --- |
| سایت یا درگاه پرداخت از دسترس خارج | 🔴 | تلگرام فوری + پیامک |
| نرخ خطای پرداخت > ۵٪ در ۱ ساعت | 🔴 | تلگرام فوری |
| هزینه‌ی روزانه‌ی API هوش مصنوعی > سقف | 🟠 | تلگرام؛ پایپ‌لاین‌های P1/P3 خودکار متوقف |
| شکست Job بیش از ۳ بار | 🟠 | خلاصه‌ی روزانه |
| افت ترافیک ارگانیک > ۳۰٪ هفته‌به‌هفته | 🟠 | گزارش هفتگی |
| LCP > ۲٫۵s | 🟡 | گزارش هفتگی |

## P9 — گزارش و قیمت‌گذاری پویا

- روزانه (ساعت ۸ صبح، تلگرام): فروش، درآمد، کاربر جدید، صف انسانی، هشدارها — یک پیام کوتاه.

- هفتگی: KPIها (سند ۰۸)، برترین/بدترین پرامپت‌ها، ۱۰ سیگنال تقاضای برتر، پیشنهاد باندل‌های جدید، بازده کانال‌ها.

- ماهانه: شاخص‌گذاری قیمت تومان (سند ۰۵)، آزمون A/B قیمت تمام‌شده، کالیبراسیون داور، هزینه‌ها.

## لایه‌ی AI (packages/ai)

// نمای مفهومی
ai.run({ task: "write" | "critique" | "judge" | "localize" | "classify" | "support",
         input, schema?, locale?, budgetUsd? })

- نقشه‌ی وظیفه → مدل در پیکربندی (نه در کد): وظایف سنگین (نوشتن، نقد) → مدل قوی؛ داوری/دسته‌بندی/بومی‌سازی انبوه → مدل سریع‌تر و ارزان‌تر.

- خروجی ساختاریافته (JSON Schema) برای همه‌ی مراحل ماشینی.

- Batch API برای همه‌ی کارهای غیرفوری (P0، P3، P4) — حدود ۵۰٪ ارزان‌تر.

- Prompt caching برای قالب‌های سیستمی ثابت و روبریک داور.

- ثبت هزینه‌ی هر فراخوانی روی Job و سقف بودجه‌ی روزانه.

- ارائه‌دهندگان قابل تعویض؛ انتخاب ارائه‌دهنده تابع شرایط استفاده و مناطق پشتیبانی‌شده‌ی هر ارائه‌دهنده است (سند ۰۹).

### برآورد هزینه‌ی تولید (نمونه با مدل‌های Claude، قیمت‌های اعلام‌شده در مهر ۱۴۰۵)

| مدل | ورودی / خروجی به ازای ۱ میلیون توکن |
| --- | --- |
| Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5) | ۴ / ۲۰ دلار |
| Claude Sonnet 5.5 (claude-sonnet-5-5) | ۲ / ۱۰ دلار |
| Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5) | ۰٫۱۰ / ۰٫۵۰ دلار |

| کار | فرض | هزینه‌ی تقریبی |
| --- | --- | --- |
| نوشتن + نقد یک پرامپت premium (Opus 5.5) | ~۶k ورودی، ~۴k خروجی | ~۰٫۱۰ دلار |
| داوری ۹ اجرای تست (Haiku 5.5) | ~۲۷k ورودی، ~۴k خروجی | ~۰٫۰۰۵ دلار |
| بومی‌سازی به ۲ زبان (Sonnet 5.5، Batch) | ~۴k ورودی، ~۴k خروجی | ~۰٫۰۲۴ دلار |
| جمع هر پرامپت premium (بدون هزینه‌ی اجرای مدل‌های هدف) |  | ~۰٫۱۳ دلار |
| واردات و دسته‌بندی و بومی‌سازی ۵,۰۰۰ پرامپت CC0 (Haiku 5.5، Batch) |  | ~۵ دلار |

- هزینه‌ی اجرای تست روی مدل‌های هدف (GPT، Gemini، Midjourney و…) جداست و به نرخ هر ارائه‌دهنده بستگی دارد؛ بودجه‌ی پیشنهادی ماه اول: ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار.

- قیمت‌ها را قبل از اجرا از صفحه‌ی رسمی هر ارائه‌دهنده دوباره چک کنید.

# ۰۵ — مدل درآمد و قیمت‌گذاری

## ۱. شش جریان درآمد

| # | جریان | الگوی مرجع | فاز | سهم هدف ماه ۹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش تکی پرامپت premium | PromptBase / LaPrompt | ۱ | ۱۵٪ |
| 2 | باندل‌های موضوعی | God of Prompt | ۱ | ۲۵٪ |
| 3 | اشتراک (ماهانه/سالانه) + مادام‌العمر | AIPRM / God of Prompt | ۲ | ۴۰٪ |
| 4 | کردیت اجرا در سایت | FlowGPT / PromptHero | ۲ | ۱۰٪ |
| 5 | B2B: پلن تیمی، API/MCP، سفارشی/Bounty | AIPRM / prompts.chat | ۳ | ۱۰٪ |
| 6 | آکادمی و دوره | PromptHero Academy | ۲–۳ | (پاداش) |

کتابخانه‌ی رایگان جریان درآمد نیست؛ موتور جذب است.

## ۲. سطوح محصول

| سطح | محتوا | دسترسی |
| --- | --- | --- |
| رایگان | کتابخانه‌ی عمومی (CC0 + بخشی از تولید داخلی) | همه؛ کپی بدون ثبت‌نام؛ ۵ اجرای رایگان در ماه با ثبت‌نام |
| Pro | پرامپت‌های حرفه‌ای تست‌شده، متغیردار | با اشتراک، یا خرید تکی |
| Premium | فوق‌حرفه‌ای: سیستم‌های چندمرحله‌ای، ایجنت، اتوماسیون n8n، سبک‌های تصویری اختصاصی | خرید تکی/باندل؛ در اشتراک سالانه و مادام‌العمر |

## ۳. قیمت‌های پیشنهادی شروع (فرضیه — با A/B تنظیم می‌شود)

### بازار ایران (تومان)

| محصول | قیمت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| پرامپت Pro تکی | ۴۹ تا ۹۹ هزار |  |
| پرامپت Premium تکی | ۱۴۹ تا ۲۹۰ هزار | رقبا: ~۱۶۷ تا ۲۲۳ هزار برای فایل بدون تست |
| باندل (۲۰ تا ۵۰ پرامپت) | ۳۹۰ تا ۷۹۰ هزار | با قیمت خط‌خورده = مجموع تکی |
| اشتراک ماهانه Pro | ۱۹۹ هزار | ۲۰۰ کردیت |
| اشتراک سالانه Pro | ۱٫۴۹ میلیون | معادل ۵ ماه رایگان |
| مادام‌العمر (ظرفیت محدود) | ۳٫۹ میلیون (لنگر: ~۹ میلیون) | همه‌ی Pro+Premium، به‌روزرسانی دائمی، ۳۰۰ کردیت/ماه |

### بازار جهانی (USD)

| محصول | قیمت |
| --- | --- |
| Pro تکی | ۳٫۹۹ – ۶٫۹۹ |
| Premium تکی | ۹ – ۱۹ |
| باندل | ۲۹ – ۴۹ |
| Pro ماهانه / سالانه | ۱۲ / ۹۹ |
| Lifetime (محدود) | ۱۴۹ (لنگر ۳۹۹) |
| Team (۵ نفر) | ۴۹ در ماه |

### خلیج (GCC)

- همان قیمت‌های دلاری +۱۵ تا ۲۰٪ (قدرت خرید بالاتر، کمبود جایگزین عربی) — با A/B تأیید شود.

- نمایش تقریبی به AED/SAR کنار دلار.

- کشورهای عربی غیرخلیج: قیمت منطقه‌ای (PPP) ۴۰ تا ۶۰٪ پایین‌تر بر اساس کشور IP/صورتحساب.

## ۴. موتور قیمت (packages/pricing)

price(product, market) =
  roundPsych( product.priceBaseUsd × marketFactor[market] × fxRate[market] )

- marketFactor: IR (بر پایه‌ی قدرت خرید)، GCC = ۱٫۱۵، GLOBAL = ۱٫۰، PPP_LOW = ۰٫۵.

- fxRate برای تومان: نرخ مرجع ماهانه با سقف تغییر ±۱۰٪ در هر ماه (جلوگیری از شوک) — Job ماهانه‌ی P9.

- roundPsych: تومان → مضرب ۱۰ هزار منهای ۱ هزار (۱۴۹، ۲۹۰)؛ دلار → .99.

- خریداران قبلی مشمول افزایش قیمت اشتراک فعال نمی‌شوند (grandfathering).

## ۵. اقتصاد کردیت (اجرا در سایت)

| مورد | مقدار |
| --- | --- |
| ۱ کردیت | معادل هزینه‌ی تقریبی یک اجرای متنی کوتاه با مدل اقتصادی |
| اجرای متنی با مدل اقتصادی | ۱ کردیت |
| اجرای متنی با مدل قوی | ۵ تا ۱۰ کردیت |
| تولید تصویر | ۱۰ تا ۲۰ کردیت |
| قانون حاشیه | قیمت فروش کردیت ≥ ۳ برابر هزینه‌ی واقعی؛ Job ماهانه بررسی می‌کند |
| انقضا | کردیت اشتراک ماهانه منقضی می‌شود؛ کردیت خریداری‌شده دائمی |

اجرای مدل‌ها داخل سایت فقط از طریق ارائه‌دهندگانی که شرایطشان برای بازار و کاربران هدف مجاز است (سند ۰۹).

## ۶. تاکتیک‌های تبدیل

- ضمانت ۷ روزه بازگشت وجه (P7 خودکار).

- قیمت خط‌خورده برای باندل‌ها = مجموع واقعی قیمت تکی (لنگر صادقانه؛ هرگز قیمت ساختگی).

- ظرفیت واقعاً محدود برای Lifetime (مثلاً ۲۰۰ عدد در هر بازار با شمارنده‌ی واقعی).

- پیشنهاد ارتقا: بعد از خرید دوم تکی → «با این مبلغ، یک ماه Pro می‌گرفتید».

- سبد رهاشده: پیامک/ایمیل خودکار بعد از ۱ ساعت و ۲۴ ساعت.

- امتیاز وفاداری (الگوی LaPrompt): هر خرید → امتیاز → پرامپت رایگان.

## ۷. افیلیت و معرفی

| برنامه | پاداش |
| --- | --- |
| کد معرف کاربر | ۱ ماه Pro رایگان برای هر دو طرف بعد از اولین خرید معرفی‌شده |
| افیلیت (مدرس‌ها، پیج‌ها) | ۳۰٪ فروش اول + ۱۰٪ تمدیدهای سال اول؛ کوکی ۶۰ روزه |
| تسویه | ماهانه، خودکار در گزارش؛ حداقل برداشت تعیین شود |

## ۸. پیش‌بینی ساده (سناریوی پایه، ماه ۹)

| فرض | مقدار |
| --- | --- |
| بازدید ماهانه | ۸۰,۰۰۰ |
| نرخ تبدیل | ۱٫۵٪ → ۱,۲۰۰ تراکنش |
| میانگین سبد | ~۸ دلار معادل |
| مشترک فعال | ۴۰۰ × ~۸ دلار |
| درآمد ماهانه‌ی تقریبی | ~۱۲ تا ۱۳ هزار دلار معادل |

این عدد فرضیه است؛ هدف واقعی ماه ۴ اعتبارسنجی نرخ تبدیل و حفظ مشترک است، نه درآمد.

# ۰۶ — سئو و برنامه‌ی رشد

## ۱. معماری URL

| صفحه | الگو | مثال |
| --- | --- | --- |
| خانه | /{locale} | /fa |
| پرامپت | /{locale}/p/{slug} | /fa/p/کپشن-اینستاگرام-فروشگاه-لباس |
| دسته | /{locale}/c/{category} | /ar/c/التسويق |
| مدل | /{locale}/m/{model} | /en/m/midjourney |
| ترکیب مدل × کاربرد | /{locale}/m/{model}/{category} | /en/m/claude/coding |
| برچسب | /{locale}/t/{tag} |  |
| باندل | /{locale}/b/{slug} |  |
| آکادمی/وبلاگ | /{locale}/learn/{slug} |  |
| مقایسه | /{locale}/vs/{competitor} | /fa/vs/promptbase |
| ابزار رایگان | /{locale}/tools/{tool} | /fa/tools/prompt-generator |

- slug در هر زبان به خط همان زبان (فارسی/عربی) — Google به‌خوبی پشتیبانی می‌کند.

- hreflang برای fa، ar، en و x-default → en.

- canonical روی هر نسخه‌ی زبانی خودش.

## ۲. سئوی برنامه‌ای (Programmatic SEO)

- یک صفحه برای هر پرامپت (هزاران صفحه‌ی long-tail) — الگوی PromptHero.

- صفحات ترکیبی «مدل × کاربرد» و «کاربرد × صنعت» فقط وقتی ≥ ۸ پرامپت دارند (جلوگیری از thin content).

- محتوای منحصربه‌فرد در هر صفحه: نمونه‌خروجی واقعی، امتیاز تست، راهنمای استفاده، FAQ تولیدشده از سؤالات واقعی کاربران.

- Schema.org: Product + Offer + AggregateRating (فقط با نظر واقعی)، HowTo، FAQPage، BreadcrumbList.

## ۳. ابزارهای رایگان جذب ترافیک (Lead Magnet)

| ابزار | بازار | کار |
| --- | --- | --- |
| پرامپت‌ساز (Prompt Generator) | هر سه | ایده‌ی ساده → پرامپت حرفه‌ای (۳ بار رایگان، بعد ثبت‌نام) |
| بهبوددهنده‌ی پرامپت | هر سه | پرامپت کاربر را امتیاز و بازنویسی می‌کند |
| مترجم پرامپت فارسی/عربی → انگلیسی برای Midjourney | fa، ar | پرجست‌وجو و کم‌رقیب |
| چک‌لیست/چیت‌شیت PDF | هر سه | در ازای ایمیل/شماره |

## ۴. کانال‌ها به تفکیک بازار

### فارسی

- سئو (کانال اصلی) — رقبای ایرانی صفحه‌ی پرامپت تکی ایندکس‌شده و نمونه‌خروجی ندارند.

- اینستاگرام: ریلز «قبل/بعد پرامپت» ۳ بار در هفته (خودکار P6) + همکاری با پیج‌های آموزش AI (افیلیت ۳۰٪).

- تلگرام: کانال «پرامپت روز» + ربات جست‌وجو/خرید.

- آپارات / یوتیوب: ویدیوهای کوتاه آموزشی از قالب ثابت.

- مقاله‌های مقایسه‌ای با رقبای ایرانی و خارجی (صادقانه و قابل‌دفاع).

### عربی

- سئو عربی — رقابت بسیار کم (سند بنچمارک).

- X (توییتر): بسیار پرکاربرد در عربستان و خلیج؛ رشته‌توییت روزانه.

- تیک‌تاک و اسنپ‌چت (عربستان): ویدیوی کوتاه قبل/بعد.

- یوتیوب عربی: آموزش ابزارها.

- حضور در خمسات / Gumroad با یک پک کوچک به‌عنوان قیف ورودی به سایت.

### انگلیسی

- سئو برنامه‌ای + مقالات «best prompts for X».

- Chrome Web Store (افزونه = کانال توزیع رایگان، الگوی AIPRM).

- Product Hunt (لانچ هفته‌ی ۱۴)، Reddit (مشارکت واقعی در r/ChatGPT، r/PromptEngineering، r/midjourney)، X.

- Pinterest برای پرامپت‌های تصویری.

- خبرنامه و تبادل خبرنامه با نویسندگان حوزه‌ی AI.

- فهرست شدن در دایرکتوری‌های ابزار AI.

## ۵. تقویم محتوای خودکار (هفتگی)

| روز | fa | ar | en |
| --- | --- | --- | --- |
| هر روز | پرامپت روز (تلگرام، استوری) | پرامپت روز (X) | پرامپت روز (X) |
| ۳ بار در هفته | ریلز قبل/بعد | ویدیو کوتاه | پین Pinterest |
| هفتگی | ۲ مقاله‌ی آکادمی | ۲ مقاله | ۲ مقاله |
| هفتگی | خبرنامه | خبرنامه | خبرنامه |
| ماهانه | باندل جدید + کمپین | باندل جدید | باندل جدید |
| مناسبتی | نوروز، یلدا، بلک‌فرایدی ایرانی | رمضان، عید، روز ملی عربستان/امارات | Black Friday، New Year |

همه از پایگاه‌داده تولید می‌شوند؛ نقش شما فقط تأیید باندل ماهانه و کمپین مناسبتی است.

## ۶. حلقه‌های رشد (Growth Loops)

- حلقه‌ی سئو: جست‌وجوی بی‌نتیجه → DemandSignal → پرامپت جدید → صفحه‌ی جدید → ترافیک بیشتر.

- حلقه‌ی اشتراک‌گذاری: هر نمونه‌خروجی/اجرای کاربر یک لینک قابل اشتراک با واترمارک برند دارد.

- حلقه‌ی به‌روزرسانی: مدل جدید → ایمیل «پرامپت‌های شما به‌روز شد» → بازگشت → فروش متقاطع.

- حلقه‌ی افیلیت: مدرس‌ها محتوا می‌سازند → ۳۰٪ می‌گیرند → محتوای بیشتر.

# ۰۷ — نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای

فرض ظرفیت: ۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته کار متمرکز بنیان‌گذار + Claude Code برای پیاده‌سازی. هر هفته یک «تعریف تمام‌شده» (DoD) دارد؛ تا DoD کامل نشده، هفته‌ی بعد شروع نمی‌شود (ممکن است برنامه بلغزد؛ ترتیب ثابت است).

## هفته‌ی ۰ — آماده‌سازی (قبل از کد)

- ☐ انتخاب نام برند و خرید دامنه (.com یا .ai) + دامنه‌های محافظ.

- ☐ تصمیم نهاد حقوقی برای بازار بین‌المللی (سند ۰۹) — بدون آن، EN/AR فقط با درگاه‌هایی که پشتیبانی می‌کنند.

- ☐ ثبت درخواست اینماد و درگاه زرین‌پال/زیبال (زمان‌بر است — از همین حالا).

- ☐ ساخت حساب‌ها: GitHub، Cloudflare، VPS، ارائه‌دهنده‌ی پیامک، ایمیل، ارائه‌دهندگان AI مجاز.

- ☐ ساخت ریپازیتوری prompt-market. DoD: دامنه + حساب‌ها + درخواست درگاه ثبت شده.

## فاز ۱ — MVP فارسی

### هفته‌ی ۱ — پایه

- مونوریپو (pnpm + Turbo)، Next.js 16 + Payload 3 + PostgreSQL روی Docker محلی.

- npx farsiui@latest init با استایل base-nova؛ فونت‌ها؛ [locale] با dir و DirectionProvider.

- CI: lint، typecheck، build. استقرار staging روی Coolify. DoD: صفحه‌ی خانه‌ی خالی در /fa /en /ar با جهت درست روی staging.

### هفته‌ی ۲ — سیستم طراحی و قالب

- توکن‌های رنگ/تایپوگرافی برند، حالت تیره/روشن.

- چیدمان: navbar، footer، mobile-navigation، صفحات خطا/۴۰۴.

- لینتر «کلاس فیزیکی ممنوع»، تست کامل بودن ترجمه. DoD: پوسته‌ی کامل سایت در سه زبان؛ Lighthouse موبایل ≥ ۹۰.

### هفته‌ی ۳ — مدل داده و پنل

- Collectionهای سند ۰۳ در Payload با محلی‌سازی؛ migration ستون vector.

- نقش‌ها: admin، customer. DoD: ساخت دستی یک پرامپت سه‌زبانه با نسخه و متغیر در پنل.

### هفته‌ی ۴ — کاتالوگ و جست‌وجو

- صفحات فهرست، دسته، مدل، پرامپت (product-grid، advanced-filters، product-details).

- packages/search: نرمال‌سازی، رتبه‌بندی ترکیبی، ثبت SearchLog.

- فرم متغیرها و «کپی/باز کردن در …». DoD: جست‌وجوی «کپشن اینستاگرام» با «كپشن» (ک عربی) و غلط تایپی هم نتیجه می‌دهد؛ p95 < ۳۰۰ms.

### هفته‌ی ۵ — لایه‌ی AI + P0

- packages/ai: روتر، خروجی ساختاریافته، Batch، ثبت هزینه، سقف بودجه.

- P0 واردات CC0 + دسته‌بندی + embedding. DoD: ≥ ۳,۰۰۰ پرامپت رایگان واردشده و دسته‌بندی‌شده (هنوز منتشر نشده).

### هفته‌ی ۶ — P2 موتور تست + P4 بومی‌سازی

- اجرای تست روی مدل‌های هدف، داور، Quality Score، Example.

- بومی‌سازی fa/ar/en با تست برگشتی. DoD: ۵۰۰ پرامپت در سه زبان با نشان «تست‌شده» و امتیاز.

### هفته‌ی ۷ — حساب کاربری و ورود

- OTP پیامکی (fa)، ایمیل/گوگل (en/ar)؛ پروفایل، علاقه‌مندی، «کتابخانه‌ی من».

- Entitlement و کنترل دسترسی؛ محافظت محتوای پولی؛ واترمارک متن. DoD: کاربر وارد می‌شود و پرامپت رایگان را ذخیره می‌کند؛ محتوای پولی در HTML عمومی نیست (تست خودکار).

### هفته‌ی ۸ — فروشگاه و پرداخت ایران

- سبد، کوپن، checkout (shopping-cart، checkout، order-summary)؛ adapter زرین‌پال/زیبال؛ webhook؛ فاکتور.

- پیامک/ایمیل تراکنشی؛ سبد رهاشده. DoD: خرید واقعی با کارت شتاب در staging (حالت sandbox) و تحویل آنی؛ تست e2e خرید سبز.

### هفته‌ی ۹ — P1 کارخانه‌ی محتوا + باندل

- DemandSignal از SearchLog؛ P1 نویسنده/منتقد؛ تولید ۲۰۰ پرامپت Pro/Premium فارسی.

- ساخت ۵ باندل اول (مارکتینگ، فروشگاه آنلاین، تولید محتوا، طراحی، برنامه‌نویسی). DoD: ۲۰۰ پرامپت پولی تست‌شده + ۵ باندل آماده‌ی فروش.

### هفته‌ی ۱۰ — اشتراک، مادام‌العمر، کردیت

- Plan، Subscription، تمدید، CreditLedger؛ Playground اجرای پرامپت (chat، conversation). DoD: خرید اشتراک → دسترسی همه‌ی Pro + کردیت؛ اجرای پرامپت در سایت با کسر کردیت.

### هفته‌ی ۱۱ — سئو و پروموت خودکار

- sitemap، hreflang، schema.org، تصویر OG خودکار، IndexNow؛ صفحات ترکیبی.

- P6: Postiz + قالب‌های پست؛ ربات و کانال تلگرام؛ خبرنامه. DoD: ۱,۵۰۰ صفحه‌ی fa در sitemap؛ اولین پست‌های خودکار منتشر شد.

### هفته‌ی ۱۲ — پایش، پشتیبانی، لانچ فارسی 🚀

- P7 دستیار پشتیبانی و بازگشت وجه خودکار؛ P8 هشدارها؛ P9 گزارش روزانه/هفتگی؛ داشبورد KPI.

- ریدایرکت ۳۰۱ rasa-promt.ir → /fa.

- لانچ نرم: ۵۰ کاربر اولیه (کد تخفیف لانچ)، همکاری با ۵ پیج افیلیت. DoD: سایت فارسی عمومی؛ گزارش روزانه در تلگرام؛ هیچ هشدار قرمز باز.

## فاز ۲ — انگلیسی، عربی، توزیع

### هفته‌ی ۱۳ — پرداخت بین‌المللی و قیمت منطقه‌ای

- adapter Paddle/Lemon Squeezy (و در صورت نیاز Tap/PayTabs)؛ packages/pricing؛ PPP. DoD: خرید تستی دلاری موفق با مالیات محاسبه‌شده.

### هفته‌ی ۱۴ — لانچ EN و AR 🚀

- بازبینی بومی‌سازی عربی (بازبین عربی‌زبان، نمونه ۵٪)؛ کمپین X عربی؛ Product Hunt. DoD: هر سه زبان عمومی؛ ≥ ۱,۵۰۰ صفحه در هر زبان ایندکس‌شدنی.

### هفته‌ی ۱۵ — افزونه‌ی مرورگر (MVP) + افیلیت

- WXT: جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini؛ ورود با حساب سایت.

- برنامه‌ی افیلیت با داشبورد (dashboard-stats). DoD: افزونه در Chrome Web Store منتشر یا در صف بررسی؛ ۱۰ افیلیت فعال.

### هفته‌ی ۱۶ — P3 به‌روزرسانی + بازبینی

- جاروی به‌روزرسانی مدل و اطلاع‌رسانی خریداران.

- بازبینی کامل KPIها (سند ۰۸) و تصمیم درباره‌ی فاز ۳ با شرط‌های سند ۰۱. DoD: گزارش «۱۶ هفته» با تصمیم ادامه/تغییر مسیر.

## فاز ۳ — ماه ۵ تا ۹ (مشروط)

مارکت‌پلیس سازندگان · Bounty · پلن تیمی · API عمومی و سرور MCP · PWA/اپ موبایل · آکادمی پولی.

## مسیر بحرانی و ریسک زمان

اینماد/درگاه (هفته ۰ ← ممکن است ۴ تا ۸ هفته طول بکشد) ─────────▶ هفته ۸
نهاد حقوقی بین‌المللی (هفته ۰ ←) ──────────────────────────────▶ هفته ۱۳
موتور تست (هفته ۶) ─▶ کارخانه‌ی محتوا (۹) ─▶ لانچ (۱۲)

اگر درگاه تا هفته‌ی ۸ آماده نبود: لانچ با کتابخانه‌ی رایگان + لیست انتظار + پیش‌فروش دستی، و تکمیل فروش بعد از فعال شدن درگاه.

# ۰۸ — روتین‌های عملیاتی (SOP) و شاخص‌ها (KPI)

## ۱. روتین روزانه — حداکثر ۴۵ دقیقه

| زمان | کار | ابزار |
| --- | --- | --- |
| ۵ دقیقه | خواندن گزارش صبح در تلگرام (فروش، هشدارها، صف‌ها) | P9 |
| ۱۵ دقیقه | صف پشتیبانی: تأیید/ویرایش پاسخ‌های پیش‌نویس | P7 |
| ۱۵ دقیقه | صف تأیید محتوا: فقط موارد علامت‌خورده‌ی premium و مرزی | P2 |
| ۱۰ دقیقه | یک تعامل واقعی در یک کانال (پاسخ کامنت، Reddit، گروه تلگرام) | — |

قانون: اگر یکی از صف‌ها سه روز پشت‌سرهم بیش از ۱۵ دقیقه طول کشید، آن صف باید خودکارتر شود (تیکت برای هفته‌ی بعد).

## ۲. روتین هفتگی — ۲ ساعت (مثلاً شنبه صبح)

- خواندن گزارش هفتگی و جدول KPI (۲۰ دقیقه).

- انتخاب ۱۰ سیگنال تقاضای برتر برای P1 هفته‌ی بعد (۱۰ دقیقه).

- تأیید پیشنهاد باندل/کمپین (۱۵ دقیقه).

- بررسی ۲۰ پرامپت تصادفی منتشرشده — کنترل کیفیت (۲۵ دقیقه).

- یک بهبود محصول از روی داده (۴۵ دقیقه، با Claude Code).

- ثبت تصمیم‌ها در Decision Log (۵ دقیقه).

## ۳. روتین ماهانه — نیم روز

- کالیبراسیون داور (۲۰ نمونه امتیاز دستی).

- بستن حساب مالی: درآمد به تفکیک جریان و بازار، هزینه‌ی AI و زیرساخت، حاشیه‌ی کردیت.

- تأیید شاخص‌گذاری قیمت تومان.

- جمع‌بندی آزمون‌های A/B و تصمیم.

- بازبینی امنیتی: به‌روزرسانی وابستگی‌ها، بررسی لاگ دسترسی ادمین، تست بازیابی پشتیبان.

- بازبینی شرایط ارائه‌دهندگان AI و درگاه‌ها (سند ۰۹).

## ۴. SOPهای رویدادی

| رویداد | گام‌ها |
| --- | --- |
| عرضه‌ی مدل AI جدید | ۱) افزودن AIModel در پنل → P3 خودکار ۲) بعد از ۴۸ ساعت: تأیید دسته‌جمعی نسخه‌های جدید ۳) کمپین «به‌روز برای [مدل]» |
| قطعی درگاه | ۱) فعال کردن درگاه پشتیبان با فیچرفلگ ۲) بنر اطلاع‌رسانی ۳) پیگیری سفارش‌های معلق از گزارش |
| نشت محتوای پولی | ۱) شناسایی خریدار از واترمارک ۲) تعلیق حساب طبق قوانین ۳) چرخش نسخه (minor) برای پرامپت‌های نشت‌کرده |
| افت ناگهانی ترافیک | ۱) Search Console: خطای ایندکس/جریمه ۲) بررسی آخرین استقرار ۳) بازگشت (rollback) در صورت نیاز |
| شکایت حقوقی/کپی‌رایت | ۱) غیرفعال‌سازی فوری محتوا ۲) بررسی Source و لایسنس ۳) پاسخ ظرف ۷۲ ساعت |

## ۵. داشبورد KPI

### شاخص‌های ستاره‌ی شمالی

- North Star: تعداد «پرامپت‌های استفاده‌شده‌ی موفق» در هفته (کپی + اجرا، بدون گزارش خرابی).

- پول: درآمد خالص ماهانه (MRR اشتراک + فروش یک‌باره).

### جدول شاخص‌ها (به تفکیک fa / ar / en)

| حوزه | شاخص | هدف ماه ۴ | هشدار اگر |
| --- | --- | --- | --- |
| جذب | بازدید ارگانیک ماهانه | ۱۵k | افت > ۳۰٪ هفتگی |
| جذب | صفحات ایندکس‌شده | ۴,۵۰۰ (کل) | افت > ۱۰٪ |
| فعال‌سازی | نرخ ثبت‌نام / بازدید | ۳٪ | < ۱٫۵٪ |
| فعال‌سازی | کپی یا اجرا در جلسه‌ی اول | ۲۵٪ | < ۱۵٪ |
| درآمد | نرخ تبدیل بازدید → خرید | ۰٫۸٪ | < ۰٫۴٪ |
| درآمد | میانگین ارزش سفارش | — | افت > ۲۰٪ |
| درآمد | مشترک فعال | ۵۰ | — |
| حفظ | ریزش ماهانه‌ی اشتراک | < ۸٪ | > ۱۲٪ |
| حفظ | خرید تکراری ۹۰ روزه | ۲۰٪ | < ۱۰٪ |
| کیفیت | میانگین Quality Score منتشرشده‌ها | ≥ ۸۰ | < ۷۵ |
| کیفیت | نرخ بازگشت وجه | < ۳٪ | > ۵٪ |
| کیفیت | سهم پرامپت‌های تست‌شده در ۹۰ روز اخیر | ≥ ۹۰٪ | < ۸۰٪ |
| عملیات | ساعت کار دستی هفتگی | < ۸ | > ۱۲ |
| عملیات | هزینه‌ی AI / درآمد | < ۱۰٪ | > ۲۰٪ |
| فنی | آپتایم | ≥ ۹۹٫۵٪ | < ۹۹٪ |
| فنی | LCP موبایل (p75) | < ۲٫۵s | > ۳s |

### ابزار داشبورد

- یک صفحه‌ی ادمین در Payload با بلاک‌های dashboard-stats و analytics از FarsiUI، داده از PostgreSQL + PostHog API.

- همان اعداد هر هفته به‌صورت پیام تلگرام.

## ۶. استفاده از Claude Code در کار روزانه

- CLAUDE.md در ریشه‌ی مخزن: قوانین پروژه (کلاس منطقی، سه زبان، تست e2e)، دستورات اجرا.

- Skillهای مخزن برای کارهای تکراری توسعه: «افزودن کلید ترجمه در سه زبان»، «افزودن درگاه جدید»، «افزودن مدل AI به روتر».

- هر تغییر: شاخه → PR → CI سبز → ادغام → استقرار خودکار.

# ۰۹ — ریسک‌ها، حقوقی و انطباق

این سند مشاوره‌ی حقوقی نیست. موارد علامت‌دار ⚖️ را پیش از اجرا با وکیل/مشاور مالیاتی مرتبط با هر بازار بررسی کنید.

## ۱. ماتریس ریسک

| # | ریسک | احتمال | اثر | کاهش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | محدودیت ارائه‌دهندگان AI برای ایران — بسیاری از ارائه‌دهندگان (از جمله OpenAI و Anthropic) ایران را در فهرست مناطق پشتیبانی‌شده ندارند | بالا | بالا | ⚖️ فقط از ارائه‌دهندگانی استفاده کنید که شرایطشان برای نهاد حقوقی، محل فعالیت و کاربران شما مجاز است؛ روتر چندارائه‌دهنده (سند ۰۲) امکان تعویض می‌دهد؛ گزینه‌ی مدل‌های متن‌باز روی سرور خودتان یا ارائه‌دهندگان داخلی برای اجرای درون‌سایت کاربران ایرانی. هرگز از روش‌های دور زدن محدودیت جغرافیایی ارائه‌دهندگان استفاده نکنید — نقض شرایط استفاده و ریسک تعلیق حساب و از دست رفتن کل کسب‌وکار. |
| R2 | پرداخت بین‌المللی — MoRها و درگاه‌های خارجی معمولاً به نهاد/مالک مرتبط با کشورهای تحریم‌شده سرویس نمی‌دهند | بالا | بالا | ⚖️ نسخه‌ی EN/AR فقط با نهاد حقوقی و مالکیت واقعی منطبق با شرایط آن درگاه‌ها؛ تا آن زمان تمرکز درآمد روی بازار فارسی؛ ارائه‌ی اطلاعات نادرست به درگاه ممنوع |
| R3 | تأخیر اینماد/درگاه داخلی | متوسط | بالا | شروع از هفته‌ی ۰؛ درگاه پشتیبان؛ پیش‌فروش/لیست انتظار |
| R4 | فیلترینگ یا اختلال اینترنت در ایران برای سرویس‌های خارجی (CDN، فونت، تحلیل) | متوسط | متوسط | فونت و اسکریپت خودمیزبان؛ وابستگی حیاتی به دامنه‌های خارجی در مسیر فرانت نداشته باشید؛ تست دسترسی از اینترنت ایران |
| R5 | کپی و نشت پرامپت‌های پولی | بالا | متوسط | ارزش در «تست + به‌روزرسانی + اجرا + متغیر» است نه فقط متن؛ واترمارک؛ شرایط استفاده |
| R6 | کیفیت پایین بومی‌سازی عربی | متوسط | بالا | داور زبان، بازبین عربی‌زبان پاره‌وقت، نمونه‌برداری، بازخورد کاربران |
| R7 | تغییر قیمت یا شرایط APIها | متوسط | متوسط | سقف بودجه، روتر چندارائه‌دهنده، حاشیه‌ی ۳ برابری کردیت |
| R8 | تغییر الگوریتم گوگل / محتوای انبوه AI | متوسط | بالا | محتوای منحصربه‌فرد (نمونه‌خروجی واقعی، تست)، تنوع کانال (تلگرام، افزونه، خبرنامه)، صفحات کم‌محتوا ساخته نشود |
| R9 | فرسودگی بنیان‌گذار | متوسط | بالا | سقف ۴۵ دقیقه‌ی روزانه‌ی عملیات؛ قانون «سومین کار دستی ممنوع»؛ فاز ۳ مشروط |
| R10 | وابستگی به FarsiUI (تک‌نگهدارنده) | کم | کم | کد کامپوننت در مخزن خودمان کپی و قفل شده (مدل shadcn) |

## ۲. لایسنس و مالکیت محتوا

- منابع وارداتی: فقط CC0 یا لایسنس‌های سازگار با استفاده‌ی تجاری؛ ثبت Source.license و attribution برای هر پرامپت. لایسنس‌های NC (غیرتجاری) و ShareAlike در محصولات پولی استفاده نشوند.

- محتوای تولیدشده با AI: وضعیت کپی‌رایت در کشورها متفاوت است؛ ارزش حقوقی شما در پایگاه‌داده، برند، تست و تجربه است. ⚖️

- لایسنس فروش به مشتری: مجوز تجاری نامحدود برای استفاده‌ی شخصی/کسب‌وکار خریدار؛ ممنوعیت بازفروش پرامپت به‌عنوان پرامپت. متن کامل در صفحه‌ی «شرایط استفاده» در سه زبان.

- نمونه‌خروجی‌ها (به‌ویژه تصویر): بررسی شرایط مالکیت خروجی هر مدل/ارائه‌دهنده. ⚖️

## ۳. حریم خصوصی

- جمع‌آوری حداقلی داده (شماره یا ایمیل، تاریخچه‌ی خرید).

- تحلیل بدون کوکی (Umami) برای بازدیدکننده؛ PostHog فقط برای کاربران واردشده با رضایت.

- صفحه‌ی حریم خصوصی سه‌زبانه؛ امکان حذف حساب.

- ورودی‌های کاربر در Playground بدون رضایت برای آموزش مدل استفاده نمی‌شود.

- اگر کاربر اروپایی دارید: GDPR (رضایت کوکی، حق دسترسی/حذف). ⚖️

## ۴. مالیات و ثبت

- ایران: ثبت کسب‌وکار، اینماد، و الزامات سامانه‌ی مالیاتی برای فروش آنلاین. ⚖️

- بین‌الملل: استفاده از Merchant of Record مالیات بر ارزش افزوده/فروش را برای مشتری نهایی مدیریت می‌کند؛ مالیات نهاد خودتان جداست. ⚖️

## ۵. سیاست محتوا و ایمنی

- فیلتر خودکار در P1/P2 + گزارش کاربر + صف انسانی.

- عدم پذیرش پرامپت‌های jailbreak، تولید محتوای فریبنده، جعل هویت، محتوای جنسی یا خشونت‌آمیز.

- رعایت سیاست استفاده‌ی هر ارائه‌دهنده‌ی AI که پرامپت برایش نوشته می‌شود.

## ۶. چک‌لیست قبل از لانچ

- ☐ شرایط استفاده، حریم خصوصی، بازگشت وجه، لایسنس — در سه زبان

- ☐ اینماد و درگاه فعال

- ☐ بررسی شرایط استفاده‌ی همه‌ی ارائه‌دهندگان AI در حال استفاده برای نهاد، منطقه و کاربرانتان

- ☐ فهرست سفید لایسنس منابع در کد

- ☐ پشتیبان‌گیری و تست بازیابی

- ☐ تست دسترسی سایت از داخل ایران، امارات/عربستان، اروپا