# برنامه‌ی اجرایی — فهرست و ثبت تصمیم‌ها

فاز ۲ · نسخه ۱.۰ · مهر ۱۴۰۵ مخاطب: بنیان‌گذار تک‌نفره. همه‌چیز طوری طراحی شده که کار روزانه‌ی انسانی کمتر از ۴۵ دقیقه باشد و بقیه را پایپ‌لاین‌های خودکار انجام دهند.

## اسناد

| # | سند | محتوا |
| --- | --- | --- |
| 01 | PRD — سند نیازمندی محصول | چشم‌انداز، پرسونا، تمایز، ویژگی‌ها به تفکیک فاز، معیار پذیرش |
| 02 | معماری فنی | پشته، ساختار مخزن، i18n سه‌زبانه، جست‌وجو، پرداخت، زیرساخت، CI/CD |
| 03 | مدل داده | موجودیت‌ها، روابط، فیلدهای چندزبانه، امتیاز کیفیت |
| 04 | پایپ‌لاین‌های خودکار | کارخانه‌ی محتوا، تست و به‌روزرسانی، ترجمه، انتشار، پروموت، پشتیبانی، پایش |
| 05 | درآمد و قیمت‌گذاری | ۶ جریان درآمد، قیمت هر بازار، اقتصاد کردیت، تخفیف و افیلیت |
| 06 | سئو و رشد | معماری URL، سئوی برنامه‌ای، کانال‌های هر بازار، تقویم محتوا |
| 07 | نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای | کار هفته‌به‌هفته، خروجی و معیار «تمام‌شده» هر هفته |
| 08 | SOP و KPI | روتین روزانه/هفتگی/ماهانه، داشبورد، هشدارها |
| 09 | ریسک، حقوقی و انطباق | تحریم و پرداخت، شرایط ارائه‌دهندگان AI، لایسنس محتوا، مالیات |

## تصمیم‌های تأییدشده (Decision Log)

| # | تصمیم | وضعیت | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ۷ پلتفرم مرجع: PromptBase، PromptHero، AIPRM، God of Prompt، LaPrompt، prompts.chat، FlowGPT | ✅ تأیید شد | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D2 | برند و دامنه‌ی جدید (بدون غلط املایی، .com/.ai) با مسیرهای /fa /en /ar؛ ریدایرکت ۳۰۱ از rasa-promt.ir به /fa | ✅ تأیید شد — نام نهایی در هفته‌ی ۰ | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D3 | شروع با فروشگاه تک‌فروشنده (محتوای خودمان + منابع CC0)؛ مارکت‌پلیس سازندگان در فاز ۳ و فقط بعد از رسیدن به معیارهای مشخص | ✅ پیش‌فرض پیشنهادی | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D4 | رابط کاربری: FarsiUI (استایل base-nova) روی Next.js 16 | ✅ تأیید شد | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D5 | ترتیب انتشار: فارسی (هفته‌ی ۱۲) → انگلیسی و عربی (هفته‌ی ۱۴) | ✅ پیش‌فرض پیشنهادی | ۱۴۰۵/۰۷ |
| D6 | داده‌ی سایت قبلی موجود نیست؛ کالبدشکافی بر پایه‌ی شواهد بیرونی بسته شد | ✅ | ۱۴۰۵/۰۷ |

## قانون‌های طلایی پروژه (برای شرکت یک‌نفره)

- هر کاری که دو بار تکرار شد، خودکار می‌شود. کار دستی سوم ممنوع است.

- هیچ محتوایی بدون تست منتشر نمی‌شود. نشان «تست‌شده» هسته‌ی برند است.

- یک منبع حقیقت: محتوا فقط در پایگاه‌داده؛ سایت، افزونه، API، شبکه‌های اجتماعی همه از آن تغذیه می‌شوند.

- کمترین قطعه‌ی متحرک: هر سرویس جدید باید یک سرویس قبلی را حذف کند یا ۵ ساعت در ماه صرفه‌جویی کند.

- اندازه‌گیری قبل از ساختن: هر ویژگی فاز ۲ و ۳ فقط با داده‌ی فاز قبل باز می‌شود.